广东省揭阳市空港经济区砲台镇砲台社区等8个社区全域土地综合整治试点实施

方案（一般调整）的公示稿

一、项目概况

项目名称：广东省揭阳市空港经济区砲台镇砲台社区等8个社区全域土地综合整治试点

实施范围：全域土地综合整治范围为砲台镇砲台社区、丰溪村、埔仔村、塘边村、桃山村、新市村、浮岗村、南潮村8个社区（村），整治区域面积3086.1764公顷。

规划期限：实施期限为三年，即 2023 年9月至 2026 年9月。

二、整治目标

通过试点方案调整落实，针对规划中明确的全域整治空间布局与功能分区优化方向，开展农用地整理、建设用地整理、乡村生态保护修复、乡村风貌提升。牢牢把握高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局带来的新机遇，自觉从全省大局、从汕潮揭都市圈整体出发，聚焦高质量发展，进一步优化城市、产业、交通布局，在新时代助力“潮汕揭”一体化融合发展，改善村居环境，共建人水和谐的社会环境，美化乡村人居环境，改善社区微气候，提升社区的环境品质，增加居民活动休憩空间，开展乡村生态保护修复工作。通过活化与利用传统古村落、历史建筑、传统民居等潜力较大的历史建筑，开展乡村风貌提升工作，协调乡村整体环境风格，整体提升区域的基础风貌环境。通过“整农地、治乡水、强交通、布产业、优环境”的修复整治策略，为揭阳融入“一核一带一区”区域发展格局贡献砲台力量。

三、工作内容

以农用地整理为整治手段，推进宜耕后备资源开发、垦造水田等工程项目，重点整治质量等别低、荒废时间久的农地，为实现农业集约化规模化经营奠定坚实的基础。

对河道开展生态治理，通过污染基底修复、生态净化、水质净化等生态修复手段，修复河道生态本底；开展人居环境整治项目，整治建筑材料等杂物乱堆乱放的现象。

完善道路配套设施，路灯、绿化、交通标志牌等附属设施。建设农贸市场，整治占道摆摊现象，提升村容环境和形象品质。通过对湿地公园海岸线进行生态修复，增加绿地空间，使破碎化严重、功能退化的岸线集中连片，恢复成原有的自然生态属性。

1、响应乡村振兴战略实施的工作部署，带动美丽乡村建设

通过编制实施方案，对砲台镇砲台社区等8个社区（村）进行全域土地资源规划与统筹，以生态环境保护为优先，提出针对性修复方案。响应中央一号文在乡村振兴战略实施的工作部署，重点聚焦乡村发展，以高品质发展助力乡村振兴，改善人居环境，形成系统的保护与发展的工作方案和实施计划。

2、优化用地布局，促进产业升级，助力“一核一带一区”建设

牢牢把握高质量加快构建“一核一带一区”区域发展格局带来的新机遇，自觉从全省大局、从汕潮揭都市圈整体出发，聚焦高质量发展，进一步优化城市、产业、交通布局，在新时代助力“潮汕揭”一体化融合发展，为揭阳融入“一核一带一区”区域发展格局贡献砲台力量。

全域整治以“农用地整理+”方式，在满足政策文件要求的“双5%”的前提下，促使耕地集中连片，耕地质量数量双提升，调整用地结构，优化空间布局，为未来城镇化发展及产业升级提供用地保障；通过“交通+”等手段，改善交通条件，强力实施乡村振兴战略，充分发挥交通基础设施的先导性、基础性作用。

3、促进流域生态修复，提升粤东水系连通工程生态效益

通过揭阳空港经济区砲台镇南潮村湿地公园海岸线生态修复项目构建生态廊道，采取清淤疏浚、水系连通、岸坡整治等措施，提升区域生态环境承载能力，推进榕江、枫江水环境系统共治，创建潮汕地区水美乡村，加强环境治理和生态保护，助力粤东水环境生态质量改善及经济社会健康发展。

4、探索修复与整治模式，为试点推广提供参考经验

通过实施方案的编制，梳理现状问题，确定整治目标，制定“整农地、治乡水、强交通、布产业、优环境”的修复整治策略，为潮汕乡村地区全域土地综合整治提供先行示范和参考。

以“保护优先、控制底线”、“规划引领、集约利用”、“政府主导、尊重民意”、“因地制宜、有序推进”为基本原则，统筹全域生态保护和经济发展为目标，探索全域土地综合整治新模式为导向，经多次内业筛选和外业调研，结合镇社的发展诉求、民众意愿进行项目的设置和安排，整治区域共安排7个子项目，总体安排如下：

表5-1 项目汇总表

| 项目类型 |  |  | 项目名称 | 位置 | 建设规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农用地整理项目 | 1 | 垦造水田 | 2021年度揭阳市空港经济区砲台镇浮岗村等2个村垦造水田项目 | 浮岗村、埔仔村 | 4.2362 |
|  |  |  | 2022年度揭阳市空港经济区砲台镇浮岗村等2个村垦造水田项目 | 浮岗村、埔仔村 | 4.9446 |
|  |  |  | 小计 |  | 9.1808 |
|  | 2 | 宜耕后备资源开发 | 2023年度榕城区砲台镇浮岗村、丰溪村耕地恢复项目 | 浮岗村、丰溪村 | 13.5980 |
|  |  |  | 小计 |  | 13.5980 |
| 建设用地整理项目 | 3 | 建设用地复垦 | 揭阳明珠一品花园土地复垦项目 | 新市村 | 0.5914 |
|  |  |  | 小计 |  | 0.5914 |
| 乡村生态保护修复项目 | 4 | 海岸线修复 | 揭阳空港经济区砲台镇南潮村湿地公园海岸线生态修复项目 | 南潮村 | 19.6954 |
| 乡村风貌提升 | 5 | 道路改造提升 | 砲台镇砲台社区、丰溪村、新市村、桃山村4个社区（村）道路改造提升工程 | 丰溪村 | 约3842米 |
|  |  |  |  | 新市村 | 约367米 |
|  |  |  |  | 砲台社区 | 约98米 |
|  |  |  |  | 桃山村 | 约980米 |
|  |  |  | 揭阳市榕城区砲台镇农村人居环境整治及基础设施配套建设项目（第一期） | 砲台社区、新市村 | 约2000米 |
|  |  |  | 小计 |  | 约7287米 |